|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTA DE REUNION No. 01** | | | | |
| **Nombre de la reunión:**  Review Sprint 1 Moviempresas: | | | | |
| **Fecha de la reunión:** 14-04-2020 | | | | |
| **Lugar de la reunión:** Teams | | | | |
| **Asistentes**  Analista de pruebas  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Ingeniero Desarrollo  Arquitecto de Soluciones  Líder funcional  Analista Funcional  Documentadora  Senior  Usuario  Usuario | | Daniel Camilo Vásquez Leguizamón  Cesar Augusto Blandon Montero  Cristian Camilo Álvarez Pineda  Duvan Hernández Barrios  Diana Rodriguez  Gregorio Mendoza Torres  Ismael Ernesto Gómez Castro  Jair Stiven Rodríguez Vargas  David Castro Barón  Daniel Sanchez  Diana Carolina Rincón Avella  Milena Jiménez Acevedo  Tatiana Mateus  José Manuel Herrera  Miguel Angel Gil | | |
| **Objetivos de la reunión:**   1. la validación de las historias de parametrización y del adelanto que tenemos para las historias del sprint 1.   **Desarrollo de la reunión:**  Se muestra el cumplimiento programado con cada HU contempladas para 1 Sprint.  Estos son los temas identificados en el review del Sprint 1 de Moviempresas:  Comentarios de Stakeholders:   * solicita la validación del login de la aplicación, ya debe tener el nombre de la aplicación Moviempresas**.** * Alargar e l tiempo en los mensajes cuando se consulta los titulares. * validar el nombre de los campos (asesor por Gerente) ya que muestra Asesor. * Cuando se realicen las validaciones y no debe permitir pasar centrales de riesgo. * Los formularios deben tener información detallada trimestral, validar el listado histórico, cuando se realice una validación * Pantalla Informe trimestral CIFIN se debe ajustar, ya que esta pantalla se solicita mejoras en el diseño, presentación.   Observaciones:   * Se debe ajustar el tamaño de la grilla y el botón guardar debe ser único para la pantalla. * Según Los Usuarios El Formato De Fecha Es MES /AÑO. * Ajustar la presentación de la columna Valor, M/L Y M/E presentarlos diferente a una grilla. * Ajustar la presentación de los periodos (Ver Prototipo) * Agregar Etiqueta (USD/COP) En M/E Y M/L para mayor claridad.        * Validar con la HU022 los estados que debe tener la aplicación y las interacciones para las validaciones financieras y realizar los respectivos ajustes * Validar si es posible que los listados tengan un autofiltro de búsqueda para la información de la data. * La información enviada para realizar validaciones financieras como CIFIN y los demás escenarios detallados; ya solicitados en la data de pruebas migrada aún no cumple con las necesidades de la información enviada ya 4 veces por Michael. | | | | |
|  | | | | |
|  | | | | |
| **Anexos**: | | | |
| **Elaborada por:**  Milena Jimenez | **Revisado por:** | | Fecha elaboración: 14/04/2020 |
| Fecha próxima reunión: |